Zavedení Data Plánu NSZM

Přehled investičních akcí v MČ Praha – Dolní Počernice do konce volebního období 2006 – 2010 s výhledem na jejich pokračování v dalších letech:

Tabulka č. 1 – Projekty financované z finančních zdrojů HMP a MČ Praha – Dolní Počernice:

| Poř. číslo | Název projektu | Priorita | Finanční zdroje | Celkové náklady (v mil.Kč) | Požadavek na roky 2009 – 2010 (v mil.Kč) | Požadavek pro další roky (v mil.Kč) | Popis projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozšíření hřbitova | 1 | HMP+MČ | 3,5 0,5 MČ | 3,5 -z rezervy pro MČ 2009 | 0,0 | Dlouhodobě rozestavěná stavba (od roku 2003), jejímž účelem je rozšíření a zlepšení podmínek pro pohřbívání. Zajištění finančních prostředků na dokončení této stavby ve výši 3,5 mil. se předpokládá z rezervy pro MČ v rozpočtu HMP pro rok 2009. MČ se bude podílet částkou v minimální výši 500tis. Kč. Veškeré podmínky k dokončení stavby jsou připraveny. |
| 2. | Rekonstrukce kuchyně ZŠ | 1 | HMP+MČ | 4,0 | 4,0 z rezervy pro MČ 2009 | 0,0 | Akce je součástí projektu ZŠ – modernizace a vestavba, kterým naše MČ hodlá výhledově vyřešit podmínky pro základní školství v souvislosti s novou bytovou výstavbou v Dolních Počernicích. Rekonstrukce kuchyně je nutná na základě výsledků hygienických kontrol. Financování akce by mělo být zajištěno z rezervy pro MČ v rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2009. Veškeré podmínky pro realizaci jsou připraveny. |
| 3. | Rekonstrukce hájovny čp. 45 | 1 | HMP+MČ | 10,0 | 3,0 zajištěno rozpočtem HMP 2009 | 7,0 | Strategický objekt v srdci Xaverovského háje, jehož rekonstrukce již byla zahájena. Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý objekt s velkým pozemkem, bude k dokončení této stavby zapotřebí ještě 7 mil. Kč. Důvod k rekonstrukci objektů hájovny je jejich havarijní stav. MČ zde uvažuje o zřízení zázemí pro turisty, cyklisty, zookoutku a dalších aktivit, spojených s využíváním volného času a vzdělávání Pražanů. |
| 4. | Mlýn – environmentální centrum | 1 | HMP+MČ+ OPPK | 55,0 | 5,0 zajištěno rozpočtem HMP 2009 | 50,0 | MČ zahájila v roce 2002 rekonstrukci památkově chráněného zámeckého areálu. Od r. 2004 se vzhled tohoto areálu zcela změnil díky podpoře SF EU programu JPD2. V současné době MČ usiluje o získání finančních prostředků ve 2.výzvě OPPK na rekonstrukci vnitřních prostor budov se záměrem vybudování centra environmentálního vzdělávání (konferenční a vzdělávací centrum, muzeum obnovitelných zdrojů energie, odborná knihovna). Na rekonstrukci unikátního souboru budov obdržela naše MČ pro r. 2009 z rozpočtu HMP částku 5 mil. Kč. Celková částka na realizaci tohoto projektu se však bude pohybovat okolo 50 mil.Kč. V současné době vedení MČ usilovně pracuje na rozpočtu této akce se záměrem jeho snížení a na zpracování žádosti do OPPK. Jsme přesvědčeni, že realizace tohoto projektu by měla význam pro celé hlavní město, protože obdobné centrum v Praze chybí a předpokládaný budoucí vývoj v oblasti ŽP a obnovitelných zdrojů energie podporuje jeho vznik. |
| 5. | Zámecký park | 2 | SF EU, HMP+MČ | 29,0 | 4,0 z rezervy pro MČ 2009 | 25,0 | Tato akce probíhá etapovitě. PD obnáší 27 stavebních objektů, jejichž realizace je naplánována na několik let v návaznosti na finanční možnosti města i MČ. V současné době je tento park II. kategorie ve velmi dobrém stavu. Navržená opatření i jejich finanční ohodnocení se odvíjí od požadavků památkářů. Tyto požadavky při rekonstrukci parku musí MČ dodržovat nebo je nerealizovat. V roce 2009 je požadováno uvolnění částky 4 mil. Kč z rezervy pro MČ z rozpočtu HMP. |
| 6. | Základní škola | 2 | HMP+MČ+SR | 45,0 | 0,0 | 45,0 | MČ systematicky a za významné finanční podpory HMP postupně vylepšuje budovy a zařízení školského areálu. Ve střednědobém výhledu je však nutno počítat s vestavbou na tzv. staré škole popř. s výstavbou nové školní budovy na zelené louce, kde má MČ zajištěnu územní rezervu. Na vestavbu staré budovy školy je MČ po všech stránkách připravena, kromě potřebných finančních prostředků. Pokoušíme se i o získání finančních prostředků z cizích zdrojů (dotace MF ČR, SR apod.). |
| 7. | Přestárlá zeleň | 3 | HMP+MČ | 2,0 | 0,0 | 2,0 | Tuto akci realizuje naše MČ průběžně z vlastních finančních zdrojů. Pro její rychlejší efekt bychom si dovolili výhledově požádat o finanční pomoc hl. m. Prahu. |
| 8. | Nové výsadby | 3 | MČ+Granty | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Tato akce je v Dolních Počernicích realizována z vlastních finančních prostředků nebo za pomoci grantové politiky hl. m. Prahy. |
| 9. | Cyklistická stezka | 2 | HMP+MČ | 3,0 | 3,0 | 0,0 | MČ Praha – Dolní Počernice ve spolupráci s MČ Praha – Štěrboholy připravuje PD na cyklistické propojení obou MČ. Financování této akce se předpokládá z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009 prostřednictvím buď naší MČ nebo TSK. |
| 10. | MA21- generel zeleně | 3 | MČ+MŽP | 0,5 | 0,5 | 0,0 | MČ se zapojila do Místní agendy 21, stala se členem Národní sítě zdravých měst a připravila projekt na zpracování tohoto dokumentu jako žádost o dotaci v Revolvingového fondu MŽP ČR. Součástí projektu jsou i 3 významné akce pořádané pro veřejnost v roce 2009 – 2010 (předvolební období). Podíl MČ na tomto projektu činí 10%. |

Tabulka č. 2 – Projekty financované v MČ Praha – Dolní Počernice z finančních zdrojů HMP prostřednictvím odborů MHMP:

| Poř. číslo | Název projektu | Priorita | Finanční zdroje | Celkové náklady (v mil.Kč) | Požadavek na roky 2009 – 2010 (v mil.Kč) | Požadavek pro další roky (v mil.Kč) | Popis projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TV-rekonstrukce komunikací | 1 | HMP-OMI | 83 | 35 je zajištěno rozpočtem HMP 2009 | 48,0 | Tato akce je pro Dolní Počernice prioritní. Přidělením finančních prostředků pro r. 2009 z rozpočtu hl. m. Prahy (OMI) se postupná rekonstrukce komunikací dostane do závěrečné fáze. Pokud bude zachován současný rozpočtový trend na TV Dolní Počernice bude do roku 2010 většina komunikací zrekonstruována. K celkovému dokončení stavby zůstane pouze několik menších lokalit a ulic, jejichž dokončení proběhne během dvou až tří let. |
| 2. | Rekreační park Na Čeňku | 1 | HMP-OMI MŽP-Live+ | 170 | 7,5 je zajištěno rozpočtem HMP 2009 | 162,5 | Žádost o financování realizace významného pražského projektu byla HMP (OMI) podána v závěru roku 2008 do Komunitárního programu – Live+ (Finanční zdroje Evropské komise v Bruselu). V současné době probíhá hodnocení žádosti. K realizaci je připravena I. a III. etapa. O dalším postupu na pokračování projektu by se mělo rozhodovat až po vyhodnocení žádostí. |
| 3. | Rekonstrukce mostu přes Rokytku | 2 | HMP-OMI | 15 | 15 | 0 | Odstranění havarijního stavu strategického silničního mostu na ulici Národních hrdinů přes říčku Rokytku, který je jediným dopravním propojením jižní a severní části Dolních Počernic. Realizace této akce je odvislá od zařazení této akce do rozpočtu hl. m. Prahy (OMI). Most je ve správě TSK. PD a SP jsou připraveny. |
| 4. | Dešťová kanalizace | 2 | HMP-OMI | 18 | 18 | 0 | Stavba by měla zajistit kapacitní odvod dešťových vod z ulic Českobrodská a Národních hrdinů, které jsou též svodnicemi dešťových vod z části ulic bytové zástavby Dolních Počernic. Realizace stavby je podmínkou pro uskutečnění projektu hl. m. Prahy (OMI) – Bytové domy Dolní Počernice-jih (310bj.) a Rekonstrukce mostu přes Rokytku. PD a SP jsou na tuto stavbu zajištěny. |
| 5. | Kanalizační sběrač H | 2 | HMP-OMI | 150 | 80 4mil.- zajištěny rozpočtem HMP 2009 | 70 | Strategická stavba umožní zrušení ČOV Běchovice, která je v havarijním stavu. Výstavbou sběrače „H“ by měly být ochráněny od znečištění jak Velký počernický rybník, tak dolní tok Rokytky. Finanční prostředky na tuto stavbu by měly jít z rozpočtu hl. m. Prahy (OMI). PD a SP budou zajištěny v roce 2009. |
| 6. | Nádvoří zámku čp. 1 | 2 | HMP-OSM+OPPK | max.50 | 4 zajištěno rozpočtem HMP2009 | ? | Akci jsem inicioval u OSM MHMP. Jedná se o dotvoření celého zámeckého areálu, a to v jeho hlavní části zámku čp. 1, který je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve kterém je umístěno sídlo Dětského domova Dolní Počernice. Celé nádvoří a další přilehlé venkovní prostory jsou v zuboženém stavu. OSM připravuje žádost na realizaci tohoto projektu ve 2.výzvě OPPK. Společnou snahou MČ Praha – Dolní Počernice a hl. m. Prahy je uvést celý unikátní památkově chráněný zámecký areál do náležitého stavu tak, aby se zabránilo jeho chátrání a aby se stal „výkladní skříní“ Dolních Počernic a hl. m. Prahy. |
| 7. | Odbahnění a rekonstrukce rybníka Martiňák | 2 | HMP-OOP+ OPPK | 15 | ? | ? | Akce je zajišťována OOP MHMP. Ve 2.výzvě OPPK bude OOP podána žádost na spolufinancování této akce ze strukturálních fondů EU. |

Další projekty připravované v Dolních Počernicích – soukromí investoři ve spolupráci s městskou částí:

# Rekonstrukce zámecké oranžerie

Akci by měl finančně zajišťovat soukromý investor, který již v části objektu zámecké oranžerie provozuje, na základě nájemní smlouvy s MČ, anglickou školu pro děti předškolního věku.

Finanční rozsah: 3 mil. Kč.

Investor – Orangery s.r.o.

Výstavba golfového hřiště

Tuto akci realizuje soukromý investor dle ÚP. Zahájení provozu je naplánováno na rok 2010.

Vybudováním prvního18 jamkového golfového areálu v Praze se zcela jistě zvýší prestiž MČ Praha - Dolní Počernice a celého hlavního města.

Investor - Golf Resort ČM

Projekty bytové výstavby:

Tři rozvojové záměry, které mají reálnou šanci na zahájení v letech 2009-10 a mohou ovlivnit potřeby vybavenosti a infrastruktury Dolních Počernic.

České nemovitosti – výstavba cca 100 rodinných domů.

Zástavba v lukrativní severní části Dolních Počernic v sousedství budoucího Rekreačního parku Na Čeňku a golfového hřiště.

Treuhand Reality - výstavba 19 rodinných dvojdomů.

Přípravy na stavbu jsou v závěrečné fázi, umístění stavby navazuje na již nově realizovaný soubor 21 RD v jižní části Dolních Počernic.

Hlavní město Praha - výstavba 310 bytových jednotek

Tento letitý projekt je prakticky po všech stránkách připraven (OMI). Podle dostupných informací však dojde ze strany hl. m. Prahy k výběrovému řízení na soukromého investora pro stavbu obytného souboru.

# Zpracoval: Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice