Diskusní fórum s veřejností na téma „Rekonstrukce komunikací a městská zeleň“

II. diskusní forum Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice, zaměřené na:

Záznam

Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, Etapa 0013, Komunikace Dolní Počernice,

Ulice  Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, Lanžovská

za účasti obyvatel čvrti „ V Ráji“ se zaměřením na naplnění principů místní agendy 21

Datum konání :  22.6. 2009
Přítomni :           za  MČ Praha – Dolní Počernice: Z. Richter, starosta MČ, politik

P. Stránský, koordinátor

H. Venclová, stavební odd.

za zhotovitele stavby :                  Václav Větrovský, hlavní stavbyvedoucí

za investora:			ing. Kubová – ZAVOS (OMI MHMP)

obyvatelé čtvrti V Ráji – dle prezenční listiny

1.  Zahájení :

Na úvod schůzky starosta Zbyněk Richter oznámil občanům, že předchozí etapa rekonstrukce komunikační sítě čtvrti v Ráji  - ulice Kněžická , V Ráji, Studenecká je dokončena  a byla zahájena  další část  stavby 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0013-  rekonstrukce komunikací,  zahrnující ulici Záblatskou, Vlčickou a Jana Bílka. Zároveň  občany informoval o následném zřízení parkovacích míst, přístupového chodníku  a rekonstrukce komunikace Lanžovské v oblasti u vlakové zastávky Dolní Počernice ve směru do centra Prahy, která je též součástí této etapy.
Dále byli občané informováni o způsobech získávání finančních prostředků na výsadbu a ošetřování  městské  zeleně, zejména s ohledem na tu skutečnost, že MČ Dolní Počernice se zapojila do národní sítě Zdravých měst s možnostmi získání finančních prostředků  na městskou zeleň.
2. Zeleň v oblasti čtvrti V Ráji :

Starosta MČ  Z. Richter předložil občanům k vyjádření návrh na doplnění výsadby stromů v ulicích Záblatské, Vlčické , Jana Bílka a Kněžické  . Tento návrh byl vypracován ve spolupráci vedení MČ a projektanta stavby 0134 TV Dolní Počernice

Občanům byla  dále předložena  fotodokumentace s ukázkami  nově vysázených stromořadí z ulic Hrabačovské a Pilníkovské pro usnadnění jejich představy budoucího vzhledu rekonstruovaných  ulic čtvrti V Ráji.

Předložený návrh výsadby  obsahoval celkem 23 stromů s následným rozmístěním:

a)    ul. Kněžická : dokončení lipového stromořadí v oblasti u křižovatky s ulicí Studeneckou-

z toho podél chodníku u č.p. 126  : 5 lip  a na protilehlé straně Kněžické ul.  cca před č.p. 396 a 397  :  2 lípy.

b)    ul. Jana Bílka :  návrh uvažuje  s výsadbou 3 stromů a dále  výhledově  po dožití  2 již v současnosti narušených stromů  v oblasti u Hotelu Svornost s výsadbou dalšího stromu.

Kořenový systém  stávajících  silně rozrostlých keřů (  tavolníků) situovaných podél západní strany komunikace  bude stavbou upraven pouze v nejnutnější míře.

c)  ul.  Vlčická :  Proběhne výsadba  celkem 6 stromů – a sice 3 v úseku V Ráji- Záblatská a 3 stromů v úseku Záblatská Novozámecká. Nevhodná borovice před č.p.127 bude odstraněna.

d)  ul. Záblatská : S ohledem na  stromy. před č.p. 110 ( Pospíšilovi) bude při kontrolním dnu řešeno umístění parkovacího zálivu. V úseku Kněžická – Vlčická je plánována výsadba  3 stromů a v úseku od ul. Jana Bílka po konec úpravy 2 stromů.

V dalším bodu jednání seznámil starosta MČ občany se všeobecnými  zásadami výsadby keřové a ostatní zeleně v celé MČ – a sice :

A)  MČ v jednotlivých rabátkách založí trávník a o údržbu se bude  starat  svými náklady

B)  Občané uzavřou  s MČ písemnou dohodu o vlastní údržbě zeleně ( rabátek ) před svými nemovitostmi a na vlastní náklady si po dohodě s MČ vysadí a budou tuto zeleň udržovat.

3.   Připomínky a podněty  k technickému řešení komunikací :

Úvodem pí. Venclová ( stavební oddělení ÚMČ) seznámila občany se základními technickými a provozními  parametry obytných komunikací. Dále byly probrány jednotlivé podněty občanů :

a)   Ul. Jana Bílka :

•  č.p. 338, p. Klátík : požaduje při stavbě v maximální možné míře zmírnit prudký spád do stávajícího nájezdu stáv. garáže

b)   Ul. Vlčická :

•  č.p. 638 , p. Neřold : požaduje aktualizovat nynější stav vjezdu a k tomuto  přizpůsobit parkovací záliv

•  č.p. 263, p. Mališ : V maximální možné míře zachovat stávající vzrostlé tuje a přizpůsobit vjezd a parkování.

c)   Ul. Záblatská :

•   č.p. 297, p. Prádler :  Požaduje zachovat  stávající vjezd a parkovací prostor

•   č.p. 201, pí. Šťastná : trvá na parkovacím zálivu před svou nemovitostí
•   č.p. 200, Mišejkovi : požadují vybudovat parkovací záliv před svoji nemovitost z důvodů návštěv svých klientů .

•   č.p. 208, pí. Burešová : požaduje zrušit nefunkční vjezd, nahradit jej zelení a dále zřídit dle PD funkční vjezd a parkovací záliv.
•   č.p. 113, 114 , Opplovi : požadují zrušit parkovací záliv, nahradit jej zelení a záliv přesunout před č.p. 115 ( kde jej požaduje p.Kačaba)
•   č.p. 270, p. Pospíšil ml.: požaduje zohlednit nový stav vjezdu, vchodové branky a v souladu s touto skutečností  a  stávající zelení umístit parkovací záliv.

•   č.p. 111, pí. Lonská : v plánovaném parkovacím zálivu je stávající nekvalitní švestka, souhlasí s jejím odstraněním.
•   č.p. 110, p. Pospíšil : předal  MČ svůj podnět – náčrtek řešení vjezdu k jeho nemovitosti.

•   č.p. 145 , ing. Vohánková :  projednala aktuální umístění vjezdu do garáže, na svůj pozemek , parkování a přístup k popelnicím  - dle projektové dokumentace na rekonstrukci svého rodinného domku.

Závěr : Všechny výše uvedené požadavky a podněty občanů budou zástupci MČ projednány

s investorem, projektantem a zhotovitelem stavby při kontrolních dnech stavby.

Veškeré zásahy do stávající zeleně a budoucí výsadby budou projednány se starostou MČ, případně s Mgr. Hanou Královou, členkou komise výstavby a údržby.

Starosta připomněl, že tato setkání s občany se konají v rámci naplňování principů MA 21, ke kterým se MČ Praha – Dolní Počernice hlásí. Oznámil, že financování budoucích výsadeb v lokalitě V Ráji bude zajištěno prostřednictvím Revolvingového fondu MŽP ČR.

Závěrem poděkoval všem občanům za účast a vyslovil přesvědčení, že jak MČ, tak obyvatelé dotčené lokality budou po její rekonstrukci spokojeni. Občané též reagovali poděkováním a vyslovili spokojenost s tím, že stavební zásahy v místě jejich bydliště včetně výsadeb stromů a ostatních úprav zeleně jsou s nimi diskutovány.

Zapsala : H. Venclová
Příloha : Prezenční listina