Zápis ze zasedání  Rady MČ Praha-Dolní Počernice                   			         Číslo:  103

Zahájeno: 		15.00 hod.

Ukončeno:	16.30 hod.

Přítomni: 		p. Richter, Ing. Langmajer, Bc. Nedvědil, Mgr. Hejdová-tajemnice ÚMČ

Omluveni:		Ing. Jaklová, Ing. Král

Hosté:														             dne:  3. 7.. 2013

103. 1	RMČ Praha – Dolní Počernice  - předklad 864

bere na vědomí zápis z kontrolního dne stavby TV Dolní Počernice - komunikace Vinice ze dne 3. 7. 2013

- t r v á   na svém vyjádření čj. 11O8/12/sta ze dne 20. 8. 2012, s tím, že souhlasí:

1. se zúžením šíře chodníku z 2 m na 1,6 m včetně obruby,

2. zachováním šíře vozovky min. 5,9 m,

3. se směnou asfaltu na zámkovou dlažbu,

4. s provedením štěrkových liniových zásaků z důvodu zvýšení kapacity odvodů a likvidace povrchových vod         na komunikaci,

pokud tyto úpravy budou schváleny Policií ČR a odborem dopravy ÚMČ Praha 14.

H: 3/0/0

103. 2	RMČ Praha – Dolní Počernice

- s c h v a l u j e  objednávku na zajištění inženýrské činnosti - výkon TDI při realizaci stavby „Odstranění havarijního stavu kanalizace v ul. V Pařezinách, Praha-Dolní Počernice“ spol. ZAVOS s.r.o. dle předložené nabídky ve výši 96 tis. Kč (bez DPH)				H: 3/0/0		T: 2013		Z: starosta

103. 3	RMČ Praha – Dolní Počernice - předklad 863

- s o u h l a s í   s navýšením ceny na opravu vozovky v ul. Nad Rybníkem  od spol. Jiří Toman z původní ceny 15

tis. Kč na celkovou cenu 30 tis. Kč (včetně DPH) z důvodu zjištění dalších závad.

H: 3/0/0				Z: Ing. Král

103. 4	RMČ Praha – Dolní Počernice

projednala žádost spol. AVSProjekt s.r.o. - čj. 1161/13

- s o u h l a s í s provedením opravy obrusné a ložné vrstvy komunikace na pozemku parc.č. 1501/7 v k.ú.Dolní 	Počernice dle předložené projektové dokumentace (Štěrboholská radiála)

H: 3/0/0

103. 5	RMČ Praha – Dolní Počernice

bere na vědomí vyjádření Magistrátu HMP k petici občanů MČ Praha 14 - žádost o opravu cesty od rybníka Martiňák k Pískovně - čj. 1130/13

103. 6	RMČ Praha – Dolní Počernice - předklad 865

- z m o c ň u j e  starostu a zástupce starosty MČ k vzdání se práva na odvolání do rozhodnutí dle stavebního či silničního zákona, pokud toto rozhodnutí bude respektovat stanovisko MČ, vyjádřené přijatým usnesením RMČ nebo ZMČ.

H: 3/0/0

103. 7	RMČ Praha – Dolní Počernice

- p o v ě ř u j e  starostu zajištěním odstranění větví přesahujících na cyklostezku podél Hostavického potoka.

H: 3/0/0		T: 8/2013	Z: starosta

Zapsala: Mgr. Hejdová