# Zásobník investičních akcí MČ Praha - Dolní Počernice

aktualizováno  07/2010

A)

Akce ukončené:

1/     Rekonstrukce novogotické fasády mlýna čp. 2

Tato akce byla ukončena v r. 2006

2/     Odbahnění Velkého počernického rybníka

Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2

3/     Informační centrum

Tato akce  byla ukončena v r. 2007 v programu JPD2

4/     Rekonstrukce zámecké oranžérie

Akce byla ukončena soukromým investorem v rámci OPPK

5/     Revitalizace vodních toků

V rámci této stavby byla dokončena rekonstrukce PR V Pískovně a rybníku Martiňák

6/     Likvidace skládky u expresního okruhu

Tato skládka byla zlikvidována v rámci odbahnění Počernického rybníka v r. 2006

7/     Rekultivace skládky, lokalita „ V Pískovně“

Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2

8/     MŠ Duha – modernizace kuchyně

Tato akce byla ukončena v r. 2006

9/     Rekonstrukce Velkého počernického rybníka

Tato akce byla ukončena v r. 2006 v programu JPD2

10/   Rekonstrukce komplexu budov čp. 5 a 6

Tato akce byla ukončena v r. 2007

11/    Odstranění staré ekologické zátěže na levém břehu Velkého počernického rybníka

Tato akce byla ukončena v r. 2004

12/    Rekonstrukce zámecké oranžérie

Tato akce byla ukončena v r. 2009

13/    Revitalizace vodotečí v zámeckém parku včetně výsadeb vodomilných rostlin

Tato akce byla ukončena v r. 2008

14/    Rekonstrukce kuchyně v Základní škole Národních hrdinů

Tato akce byla ukončena v r. 2009

15/    Zelený ochranný pás proti spalovně TKO

Tato akce byla ve své podstatě dokončena v r. 2009, zbývá provést pouze lokální výsadby zeleně

16/    Rozšíření hřbitova

Tato akce byl ukončena  v I.pol. 2010

17/    Realizace pomníku Obětem II. světové války v Dolních Počernicích

Akce byla ukončena, pomník byl slavnostně odhalen 8. 5. 2010

18/    Realizace moderní sochy sv. Jana Nepomuckého

Akce byla ukončena v r. 2006, slavnostní odhalení proběhlo 26.10. 2006

19/    Realizace naučné stezky

Akce byla ukončena v r. 2008

20/    Rekonstrukce nádvoří mlýna čp. 2 a pivovaru čp.3

Akce byla ukončena vydlážděním nádvoří ze žulových kostek v r. 2010

21/    Modernizace ZŠ Národních hrdinů 70

22/    Rekonstrukce a odbahnění rybníku Martiňák

Akce byla ukončena v r. 2009

23/    Rekonstrukce a odbahnění PR V Pískovně

Akce byla ukončena v r. 2010

Během prázdninových měsíců r. 2010 bylo zrekonstruováno osvětlení a podlaha tělocvičny, byl zrekonstruován vstupní prostor do nové budovy ZŠ včetně nátěrů dřevěného obložení budovy, byla provedena celková rekonstrukce jedné třídy ve staré budově ZŠ, rekonstrukce

topného systému, nádvoří ZŠ, pergoly třídy v přírodě, šatnových prostor a sociálního zázemí (včetně zařizovacích předmětů) a byl proveden nákup tří interaktivních tabulí za účelem zkvalitnění výuky žáků ZŠ.

B)

Zásobník investičních akcí – akce rozestavěné

1/     Rekonstrukce stromového patra v MČ Praha Dolní Počernice

Tato akce trvá, každoročně jsou prováděny úpravy korun stromů. MČ zajistila v I.pol.  r. 2010 studii regenerace zeleně a dendrologické posouzení stromového patra v Dolních Počernicích v rámci „Revolvingového fondu MŽP“. Tento dokument je významným podkladem pro realizaci této akce.

2/     Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku

Zbývá dokončit rekonstrukci toku Rokytky v zámeckém parku včetně zpevnění břehů v okolí mostku pod Kamennou pevností V I.pol. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky přes vodoteče

3/     ZŠ Národních hrdinů – modernizace

Jedná se o průběžnou akci, která zahrnuje rekonstrukci zastaralých a zchátralých zařízení a prostor v obou budovách ZŠ. Jednotlivé potřeby modernizace budou specifikovány dle aktuální situace. Součástí akce je též vybavení učeben.

4/     Rehabilitace zámeckého parku

V r. 2009 byl vybudován nový vstup do zámeckého parku z ulice Ke Hrázi. V r. 2010 byly zrekonstruovány dva mostky, část cestní sítě  a vybudována část technického zázemí parku. Akce je pro její náročnost realizována postupně

5/     Vybudování Centra environmentálního vzdělávání

Po dvou neúspěšných podání žádostí MČ na tuto akci v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost  v r. 2009  pokračovala  MČ v postupné rekonstrukci budovy pivovaru čp. 3. Byly zrekonstruovány vstupní prostory do technické části bývalé sladovny, stropní konstrukce, schodiště a prostory pro přístup do ledových sklepů

6/     Rekonstrukce hájovny čp.45

Tato akce probíhá, v r. 2009 byl zrekonstruován hospodářský objekt hájovny a oplocení areálu, připravuje se rekonstrukce hl. budovy hájovny.

7/     Rekonstrukce a doplnění herních prvků

Realizace akce se předpokládá v r. 2010 a bude mít pokračování i v dalších letech. Její součástí bude realizace volnočasových aktivit pro děti i seniory.

8/     Obnova barokní sochy sv. Jana Nepomuckého

Akce probíhá, slavnostní odhalení sochy je předpokládáno na 18.9. 2010

C)

# Zásobník investičních akcí – akce nové

1/     Výstavba nové školy

MČ připravuje projektovou dokumentací, zatím je rozpracována architektonická studie. Pro umístění nového školského zařízení je v územním plánu vyčleněna územní rezerva, navazující na stávající školní areál.

2/     MŠ Duha – rozšíření

Jedná se o záměr na rozšíření MŠ o další pavilon ve směru k Rudníkovské ulici

2/     Rozšíření sítě cyklostezek

Předpokládá se dokončení propojení hájovny s ulicí Do Svépravic, propojení Dolních Počernic a Štěrbohol podél Štěrboholského potoka a vybudování sítě cyklostezek v rámci projektu „U Čeňku“ mez Dolními Počernicemi a sídlištěm Černý Most. V závěru roku 2010 bude dokončena cyklostezka v okolí golfového areálu.

Dalším záměrem MČ je posílení cyklostezky formou jejího zokruhování podél Hostovického potoka při Českobrodské ul. Stávající cyklostezka je využívána obyvateli správního obvodu Praha 14  i návštěvníky z jiných MČ hl. m. Prahy a v současné době je přetížená.

5/     Vybudování nového sportovního areálu

Jedná se zatím pouze o záměr v souladu s územním plánem

6/     Realizace a rozvoj hypostezek

Hypostezky by měly být realizovány v rámci projektu rekreačního parku „U Čeňku“

7/     Nákup objektu čp. 366

Jedná se o záměr získat objekt úplatným převodem, jehož rekonstrukcí by bylo dotvořeno historické jádro Dolních Počernic s majoritním vlivem MČ Praha – Dolní Počernice

8/     Odstranění nedostatků, zjištěných energetickými audity na objektech MČ

Jedná se o:

Základní škola Národních hrdinů 70

Mateřská škola Duha, Svatoňovická 584

Hotel Svornost, Novozámecká 284

9/    Rekonstrukce bytových domů čp. 68 a 393

Jedná se o záměr rekonstrukce dvou bytových domů v majetku MČ včetně půdních vestaveb

10/  Realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic

Jedná se o dotvoření prostoru v okolí zámku, zámeckého parku a budovy ÚMČ Praha – Dolní Počernice do podoby náměstíčka, které bude sloužit jako potkávací a shromažďovací prostor a odpočinková zóna. Součástí záměru je i vybudování několika parkovacích stání a propojovacích cestiček, rozmístění městského mobiliáře, realizace nových výsadeb zeleně a situování vhodného uměleckého díla. Podmínkou k realizaci je odstranění stávajícího objektu č.p. 11, který je ve vlastnictví MČ a v současné době působí v daném prostoru nevhodně.

D)

# Akce, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD 2  MČ Praha – Dolní Počernice

1/     Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku

v Dolních Počernicích

Akce byla  ukončena v r. 2006, bližší informace na stránkách MČ

2/     Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a Praha 14

Akce byla ukončena v r. 2007, bližší informace na stránkách MČ

3/     Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem

Akce byla ukončena v r.2008, bližší informace na stránkách MČ

4/     Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území

Akce byla ukončena v r. 2008, bližší informace na stránkách MČ

# E)

# Akce, realizované  ze strukturálních fondů EU v programu JPD2 hl. m. Prahou v MČ Praha – Dolní Počernice

1/    Rekonstrukce velkého Počernického rybníka

## Akce byla ukončena v r. 2006, bližší informace na stránkách MČ

2/    Rekultivace skládky – lokalita V Pískovně

Akce byla ukončena v r.2006, bližší informace na stránkách MČ

# F)

# Akce, realizované  ze strukturálních fondů EU v programu OPPK soukromým investorem na majetku  MČ Praha – Dolní Počernice.

1)   Kompletní rekonstrukce a vybavení volnočasového zařízení „Orangery“, Národních hrdinů 39 – Dolní Počernice

Akce byla ukončena v r. 2009 celkovou rekonstrukcí objektu zámecké oranžerie, bližší informace na stránkách MČ

G)

Akce, realizované Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy v MČ Praha – Dolní Počernice

1/    TV Dolní Počernice -rekonstrukce komunikací, stavba 0134

Tato dlouhodobá akce probíhá v MČ od roku 1998 ve čtyřech základních etapách, nazvaných podle jednotlivých lokalit MČ Praha – Dolní Počernice

A)   Vinohrady

B)   Stará obec

C)   V Ráji

D)   Vinice

A)    Vinohrady

Ulice zrekonstruované:

V Záhorském, Rtyňská, Ždírnická, Třebihošťská, Listopadová (bez úseku mezi Podkrkonošskou a Strážkovickou – 80m),  Strážkovická, Svatoňovická, Kohoutovská, Štěpanická, Pilníkovská, Bernartická, Hrabačovská, Bohuslavická, Podkrkonošská (pouze v úseku mezi Listopadovou a Rudníkovská - 50m), Dubenecká, U Konečné, Lanžovská (mezi Českobrodskou a drážním tělesem)

Zbývá zrekonstruovat:

Úpická (zatím dobrý stav)

Podkrkonošská (zatím dobrý stav)

Makovská, Dolnobranská, Jinonická (nová lokalita – zatím dobrý stav)

Ulice Českobrodská a Národních hrdinů jsou ve správě TSK (Technická správa komunikací)

B)   Stará obec

Ulice zrekonstruované:

Stará obec, Nad Rokytou, Bakurinova, Hřibojedská, K Zámku, V Čeňku K Čihadlům, Za Luhem, U Koní

Celá lokalita „Stará obec“ je dokončena.

C)    V Ráji

Ulice zrekonstruované:

Novozámecká, V Ráji, Kněžická, Studenecká, Záblatská, Vlčická, Jana Bílka, Lanžovská (u nádraží ČD), Českobrodská(okolí zastávky MHD před „Barborkou“)

Zbývá zrekonstruovat:

Ke Hrázi

D)    Vinice

Ulice zrekonstruované:

Nad Rybníkem (lokalita v okolí bytových domů), Nad Rybníkem ( úsek od dálničního mostu k ul. Příchovická), Příchovická ( v úseku mezi ul. Nad Rybníkem a čp. 430)

Zbývá zrekonstruovat:

Nad Rybníkem(zbylá část) – v současné době byly na této části provedeny opravy lokálního poškození), Libotovská, Bezděkovská, U Výzkumu, V Padolině, V Pařezinách, Příchovická ( v úseku mezi ul. U Výzkumu a V Pařezinách)

2/    Rekonstrukce mostu přes Rokytku na ul. Národních hrdinů

Stavba je připravena, chybí finanční prostředky. Součástí stavby bude i rekonstrukce pěších lávek

3/    Bytové domy Dolní Počernice – jih

Předpokládá se prodej pozemku s vyprojektovaným záměrem včetně územního rozhodnutí. Realizace stavby je podmíněna rekonstrukcí dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů

4/    Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Národních hrdinů

Stavba je připravena (SP), chybí finanční prostředky

5/    Prodloužení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic

Stavba je připravena, chybí finanční prostředky

6)    Domov seniorů

Výstavba tohoto sociální zařízení je situována v MČ dle územního plánu do míst na konci Bakurinovy ulice. Investorem bude hl. m. Praha (OMI). Je uvažováno s minimálním počtem 100 lůžek a dalšími doprovodnými službami a s celkovými náklady cca 170 mil. Kč.

V současné době je zpracována architektonická studie pro tento záměr.

7)  Výstavba „Rekreačního parku U Čeňku“

v k.ú. Dolní Počernice. Jedná se o rozsáhlý projekt, který bude zahrnoval území mezi dolními Počernicemi  a Černým Mostem.

H)

Nové investiční akce se střednědobým výhledem do r. 2016 zajišťované jinými investory

1)   Rekonstrukce velkostatku čp. 4

Jedno z nejzachovalejších hospodářských stavení ve východní části Prahy je do r. 2016 pronajato. Jeho stávající využití není v souladu se záměry MČ a ani HMP. V ZMČ Praha – Dolní Počernice byla schválena Ověřovací studie na nové využití tohoto objektu pro sociální, zdravotní a vzdělávací oblast, cestovní ruch a využití volného času Pražanů. MČ usiluje o svěření čp. 4 do své správy.

2)   Výstavba hypomostu přes Rokytku

Tento most by běl sloužit pro přechod koní i běžnou turistiku jako propojení prodloužené ul. Hrušovské ul. k PR V Pískovně a dále do Rekreačního parku Na Čeňku, ke golfovému hřišti a dále do Xaverovského háje a Klánovického lesa.

3)   Přemostění Pražského okruhu

Tento záměr sleduje propojení dvou již realizovaných částí cyklostezky, která propojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj přemostěním Pražského okruhu s vyloučením dopravy motorových vozidel.

4)   Výstavba realitního centra Sluneční domov

Akce je situována do míst při ul. Národních hrdinů poblíž Auto Exner – AUDI. Jejím účelem je trvalá moderní péče internetového charakteru o klienty s kombinovaným postižením. Stavba již byla v r. 2009 zahájena, v r. 2010 výstavba úspěšně pokračuje

5)   Pneuservis Šafránek

Stavba je situována do ul. Národních hrdinů v blízkosti Štěrboholské radiály. V r. 2009 byla zahájena a v r. 2010 úspěšně pokračuje.

6)   Zámek čp. 1

V současné době je tento historický objekt sídlem Dětského domova. Pro nevhodnost prostor pro tento účel je uvažováno s vymístěním DD do jiných prostor v MČ a s využitím zámku pro reprezentační účely. V r. 2010 probíhají opravy střešního pláště na starém zámku. Hl. m. Praha – OSM  připravuje podání žádosti v OPPK na celkovou rekonstrukci nádvoří a zahrady zámku.

7)   Autokemp Marino Holideis¨

Akce předpokládá situování nového karavankempu do prostor při ul. Nad Rybníkem s historickým názvem „Padolina“. Její realizace je plánována na r. 2010

8)   Rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň, investor SŽDC.

Stavba je ve svém závěru, probíhá zkušební provoz.

9)   Rekonstrukce kostela Nanebevzetí p. Marie

Akce probíhá průběžně za pomoci grantového systému hl. m. Prahy

10)  Rekonstrukce sportovních zařízení TJ Sokol Dolní Počernice

Tato akce zdárně probíhá za přispění finančních prostředků státu, hl. m. Prahy, MČ Praha – Dolní Počernice a TJ Sokol. Většina sportovních zařízení a zázemí TJ je již realizována.

11)  Výstavba 18 jamkového golfového hřiště

včetně odpovídajícího zázemí(restaurace, klubovna,apartmány). Částečné otevření se předpokládá v r. 2010, dokončení v r. 2011. Investor Golf resort Černý Most.

12)  Výstavba rodinných dvojdomů „Makovice“

v jižní části Dolních Počernic. Investorem je Treuhandt Reality.

13)  Výstavba rodinných domů – lokalita „K Zámku“

Jedná se o rozsáhlou bytovou zástavbu v severní části Dolních Počernic. Investorem je spol. České nemovitosti.

14)  Realizace rodinného pivovaru

Jedná se o záměr vybudovat malý rodinný pivovar v areálu starého pivovaru čp. 3., propojeného s restaurací Léta páně. Investor – Počernický pivovar.

15)  Revitalizace Svépravického potoka a Chvalky

Jedná se o projekt hl. m. Prahy – Odbor ochrany prostředí

# Zpracoval: Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice

Ing. Miloslav Král, zástupce starosty MČ Praha – Dolní Počernice

Schváleno: usnesením ZMČ Praha – Dolní Počernice č. 26.7 ze dne 9.8.2010